#### 效果库二期设计

#### 3D方向

第三方库 threejs

ThreeJS 支持的功能 ：

3D显示对象

#### 工具支持

动画编辑工具

#### 扩展组件

音频，实时网络，WebWorker

#### 开发计划

计划一期（已完成）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起始时间 | 结束时间 | 完成目标 |
| 8 . 1 | 10 . 30 | 实现2D方向的 图形，图像，动画 等功能。实现了 物理效果组件。 |

计划二期（to do）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起始时间 | 结束时间 | 完成目标 |
| 11 . 1 | 11 . 30 | 3D方向 |
| 12 . 1 | 12 . 30 | 基础工具的支持，加速构建 各类型动画的流程，如帧动画创建编辑导出和资源压缩优化工具SpriteMaker，基于时间轴的的动画和影片剪辑工具MovieEditor |
| 1 . 1 | 1 . 31 | 工具功能完善，优化编辑流程，完善导出功能 |

计划三期：

Todo …